实荣2026财年内部管理调研分析报告

一、调研概览与核心结论

本次《2026财年内部管理调研》共回收 有效答卷 58 份，10 道开放题覆盖品牌、赛道、竞争力、打单、执行、AI、管理保障、效率状态、文化氛围及开放建议。答卷平均填写 6.6 题，平均有效字数约 926 字，其中深度建言（>800 字）23 份，说明员工参与意愿总体较高，且不乏系统性、可落地的经营建议。

管理层应优先关注的五条判断

1. 战略共识已形成，但执行抓手不足。 多数同事认同“散料储运 EPC / 智慧储运系统解决方案”方向，也反复提出应聚焦水泥、粮食、港口、矿产等优势行业；同时普遍担心“什么都能做、什么都不精”，要求把标杆项目、拳头产品和口碑做成可复制能力。

2. 打单与执行是最大经营痛点闭环。 前端询盘多、成单率低、线索分级不足；后端深化设计周期被挤压、采购/质检/发货协同弱、现场质量与劳务不稳定。两端共同指向：项目分级、资源聚焦、计划总控、复盘沉淀。

3. 组织正在从“个人英雄”走向“体系作战”，但协同文化跟不上。 多题出现“各自为战、信息差、推诿、会议低效、权责不清”。这不是单点流程问题，而是规模化阶段的组织能力短板。

4. 员工体验议题高度集中且情绪明确。 双休/调休、考勤打卡（电梯拥堵）、报销与审批简化，是跨层级最高频诉求。若长期不回应，将直接影响参与调研的可信度与后续建言质量。

5. AI 已具备落地土壤，缺的是工具、场景与机制。 员工不是在讨论概念，而是明确提出知识库、翻译/标书、客户调研、风险预警、办公助手、账号与培训。建议按“试点场景 + 付费工具 + 人工终审 + 数据安全”快速推进。

二、样本与答题质量

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| 有效答卷 | 58 |
| 实名/署名 | 少部分（多数匿名，利于真实表达） |
| 平均有效答题数 | 6.6 / 10 |
| 平均有效字数 | 约 926 |
| 深度建言（>800字） | 23 份（40%） |
| 中等建言（200–800字） | 27 份（47%） |
| 简短反馈（<200字） | 8 份（14%） |

各题有效作答率

| 题号 | 主题 | 有效作答 | 作答率 | 解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 品牌宣传 | 47 | 81% | 参与度最高，素材与案例供给共识强 |
| Q3 | 核心竞争力 | 46 | 79% | 战略认知活跃 |
| Q5 | 项目执行 | 44 | 76% | 一线痛点表达充分 |
| Q8 | 工作效率与状态 | 44 | 76% | 员工体验议题集中 |
| Q2 | 产品与赛道定位 | 39 | 67% | 有共识，也有分歧 |
| Q4 | 项目打单 | 38 | 66% | 业务/技术交叉意见突出 |
| Q6 | AI应用 | 38 | 66% | 场景建议具体 |
| Q9 | 团队氛围与文化 | 37 | 64% | 部门内偏正面，跨部门偏紧张 |
| Q7 | 管理保障 | 26 | 45% | 接触面较窄，意见更聚焦报销/服务 |
| Q10 | 开放题 | 21 | 36% | 多为强化前述议题（双休、晋升、执行力） |

质量判断： 问卷设计以开放题为主，适合“问题导向、畅所欲言”，不利于精确量化满意度；但对管理层诊断经营与组织问题价值很高。后续建议补充少量量表题（满意度/重要性）以便追踪改进效果。

三、跨题高频议题（按提及人数）

| 排序 | 议题 | 提及人数 | 占比 | 管理含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标杆项目/案例宣传 | 27 | 47% | 品牌资产要从交付现场“长出来” |
| 2 | 跨部门协同 | 26 | 45% | 组织主矛盾：从个人驱动到团队驱动 |
| 3 | 数字化/信息化 | 24 | 41% | 数据底座与流程线上化是AI前提 |
| 4 | 聚焦行业/赛道 | 23 | 40% | 战略收缩与做深，已是多数共识 |
| 5 | 双休/休息与调休 | 22 | 38% | 员工体验第一议题，需正式回应 |
| 6 | 短视频/社媒传播 | 21 | 36% | 内容运营要机制化，不能靠单点部门 |
| 7 | 供应商/质检质量 | 21 | 36% | 交付口碑与成本利润直接相关 |
| 8 | 线索分级与成单率 | 20 | 34% | 资源错配是打单低效主因 |
| 9 | EPC/系统交付能力 | 16 | 28% | 品牌叙事与真实能力要对齐 |
| 10 | 旧仓改造/运维等第二曲线 | 13 | 22% | 存量服务是较现实的增长选项 |

四、分题分析

Q1 品牌宣传（作答率 81%）

现状共识

• 最好的宣传是标杆项目与口碑，不是空泛口号。

• 品牌部“有枪缺子弹”：项目/技术/业务素材供给不足，视频与现场感内容偏少。

• 对外口径需统一；夸大宣传会被专业客户识破，反而伤信任。

高频建议

1. 建立全公司素材供给机制：重点项目强制采集航拍、节点、客户评价；专项经费可支持现场拍摄。

2. 把交付转化为传播：按行业/仓型做深度案例（数据、对比、痛点解决）。

3. 展会全周期运营（会前预热—会中短视频—会后成果传播），并打通线索沉淀。

4. 海外平台（LinkedIn / YouTube / Facebook）与雇主品牌同步建设。

5. 抖音等账号要有专人负责与内容标准，避免“应付式更新”。

管理启示： 品牌不是品牌部单点工作，应纳入项目交付与业务协同KPI的一部分。

Q2 产品与赛道定位（作答率 67%）

主流定位表述

• 从“筒仓设备/工程项目”升级为 大宗散料智慧储运系统解决方案 / EPC。

• 重点行业反复出现：水泥建材、粮食储运、港口散货、矿产/煤炭/能源。

• 第二增长曲线较集中的方向：

– 旧仓改造、备件与运维、智能化升级（毛利稳、客户粘性强）

– 工业散料向破碎/烘干/输送/装卸一体化延伸

– 化工储罐、环保/特殊物料（木屑颗粒、化肥等）差异化场景

– 技术服务/图纸包输出（轻资产）

主要分歧

• 一部分建议“继续拓宽钢结构相关业务”；另一部分强烈反对“什么都做”，主张 2–3 个行业做深。

• 对“是否自建工厂/绑定制造产能”存在明显呼声，认为纯集成商长期缺定价权。

管理启示： 赛道聚焦决策应尽快明确并对外统一表达；第二曲线建议优先验证“存量改造+运维”，投入小、见效快。

Q3 公司核心竞争力（作答率 79%）

共识画像：组合竞争力，而非单一产品

1. EPC 全流程整合能力（方案—供应链—交付—售后）

2. 细分领域专业深度（物料特性、工艺、特殊工况）

3. 履约与交付口碑（海外圈子小，口碑即获客）

4. 技术研发与差异化（智能监测、防腐/气密/出料、绿色低碳）

5. 人才与组织能力（“技术可被追赶，组织能力才是护城河”）

尖锐但有价值的判断

• 无拳头产品、参观无样品、过度依赖价格与关系，出海已是红海。

• 深化设计能力、本地化服务、供应链绑定，是集成商现实可建壁垒。

• 部分同事提出自研抱箍筒仓、参股/租赁产线等具体产能路径，值得专项评估。

Q4 项目打单（作答率 66%）

问题画像

• 询盘多、有效商机少；比价型线索消耗技术资源。

• 线索跟进不彻底（渠道单一、过早放弃、公海管理弱）。

• 方案时间被严重压缩，质量与细节不足，影响专业形象与中标率。

• 报价偏高或一刀切；缺少分档报价与竞对价格情报。

• 业务与技术协同不足：需求未澄清就提任务；会议多、真正打磨少。

建设性建议（已可试点）

| 动作 | 说明 |
| --- | --- |
| 线索/项目分级 | 战略/重点/一般，不同响应深度与资源投入 |
| 询盘前置审核 | 业务先澄清物料、流程、范围、品牌要求，再提技术任务 |
| 方案库+报价模板 | 成熟筒仓场景标准化，减少重复劳动 |
| 分档报价 | 高/中/低配置对应不同预算客户 |
| 复盘闭环 | 成单与丢单均复盘，沉淀竞对与失败原因 |
| 大客户铁三角 | 总/组长/技术对战略客户定期项目会 |

Q5 项目执行（作答率 76%）

问题链条（高度一致）

深化设计滞后或不深 → 采购节奏乱/供应商质量不稳 → 质检与物资信息不对称 → 发货与现场脱节 → 现场赶工返工、劳务质量波动 → 口碑与成本双损。

高频改进方向

1. 强化计划运营总控（全景节点一张图，后端部门对齐节点而非各自为战）。

2. 项目启动交底 + 变更书面纪要 + 完工复盘沉淀“避坑指引”。

3. 供应商分级考核与末位淘汰；质检标准化（尤其焊接与细节）。

4. 发货服从现场进度，避免窝工或积压。

5. 劳务队伍筛选与管理制度化；现场质量纳入项目经理硬考核。

6. 问题处理优先“止损复产”，复盘追责放后面；同时安全一票否决。

Q6 AI 应用（作答率 66%）

员工建议已相当具体，可直接形成试点清单：

| 优先级 | 场景 | 解决痛点 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 企业知识库（图纸/方案/制度/案例检索+多语） | 经验在个人脑子里，海外响应慢 |
| P0 | 办公提效（翻译、标书初稿、纪要、排版） | 重复劳动占比高 |
| P1 | 客户/商机调研与公海二次开发 | 线索浪费、信息搜集慢 |
| P1 | 项目风险预警与健康度看板 | 进度/采购/物流偏差滞后发现 |
| P2 | 设计辅助、合规比对、视觉质检 | 专业岗提效与质量兜底 |

落地原则（员工原话高度一致）

• 买账号/额度 + 培训 + 场景试点；AI 辅助、人工终审。

• 核心工艺参数与商业秘密不上公网。

• 先打通数据底座，再谈预测类 AI，否则只是“高级搜索”。

Q7 管理保障（作答率 45%）

意见相对集中，不代表问题少，而代表接触面窄。分部门看：

1. 总经办： 专门点名论述较少（3 份明确提及），但方向清晰——

– 有同事将总经办与人资、行政、财务、法务、审计并列，定位为统筹协调与风险保障部门，主张整体从“审批管控”转向“业务支持 + 风险保障”；

– 具体改进意见包括：减少不必要会议；

– 亦有正面评价：跨部门协调、SOP 流程梳理“很接近优秀大型企业表现”，并建议增加标杆分享与荣誉表彰会；

– 另有答卷涉及盖章/总经理审批权限分级（合作协议、保密协议等非关键合同不必层层到总经理；高于一定金额及大型项目再走总经理审批），侧面反映审批效率诉求。

2. 财务： 意见最多、也最具体，集中在“报销体验、经营信息时效、数字化支撑、资金与风险协同”四方面——

– 报销过严过繁、耗时长： 有人直言“几张票折腾 1–2 小时”；海外汇率波动、打车停车费/过路费无票但支付金额可核对、纸质发票裁剪粘贴规范等细节要求过细，出差本身辛苦，不应在报销环节再消耗大量精力。建议在保证真实性前提下保留弹性，例如金额 3000 元以内、发票误差 5% 以内，由报销人说明或补票，无需整单重提审批。

– 票据合规与公司成本冲突： 举例出国手机漫游——自行买流量更省却因无票不能报，只能选更贵但能开票方案；建议对“更省钱但无票”与“更贵但有票”建立特殊审批机制，以公司整体利益判断。出差、参展、公司软件付费等明确业务支出，尽量减少个人垫付。

– 粘贴单与表单体验： 建议粘贴单改为 A4，现有尺寸看似省纸，实际打印裁剪错误多、反而更浪费；报销表单中的项目目录需实时更新。

– 月报及时性： 建议每月 10 日前出具月度财务报表及说明，便于领导掌握经营情况，也便于审计跟进。

– 财务系统上线： 个人年度报销仍靠 Excel 统计，亟需线上财务系统打通日常报销与经营管理数字化。

– 其他经营协同： 工资发放时清晰列明项目提成计算方式、总利润、提成基数与发放比例；项目尾款回款定期通报督促责任人（供应商已出现抬价规避尾款风险）；中信保投保目前单人端口操作、金额较高，建议强化审核；财务与审计定期清点兆泰仓库通用库存（如镀锌钢管）；正面评价方面，有人肯定财务风险把控严谨，并建议每月/季度开财务分析会。

3. 人力： 关注点从“事务办理”转向“人才体系与绩效机制”——

– 新员工带教弱： 入职后工作多靠自己摸索，无人带帮较突出；CRM 使用、邮箱抄送等基础规则也不清晰。建议恢复入职后带新员工到各部门介绍，并建立公司级 + 部门级系统培训，缩短上手周期。

– 绩效需部门负责人真正参与： 有人认为考核内容、打分、发多少工资部门负责人未深度参与；建议纸质或线上考核都必须经部门负责人，才能“能者上、庸者下，能者多得”。另有意见提出绩效指标应减少冗余，坚持“抓重点、看结果”，剔除细碎低价值指标；主要职能部门可对员工综合能力与表现做年度考核，作为调薪依据。

– 人才画像与梯队： 国际化阶段对复合型人才需求升高，建议建立关键岗位梯队（新业务、技术倾斜资源），培养懂技术、懂业务、懂国际市场的人才，避免过度依赖少数核心人员；经理及以上人才引进宜偏重大公司背景、专业资格与多年对口管理经验；重要岗位补强“选育用留”人才画像培训。

– 职称与发展通道： 希望公司在评职称上提供帮助；同步完善培训体系与晋升通道，让员工看到长期发展机会。

– 制度宣贯： 建议人力资源对全员管理制度做线下统一宣贯；调休/假期类制度执行前应事先告知说明。另有个别尖锐评价认为“人资、行政懒散”，虽属少数，但提示服务响应体感需关注。

4. 行政： 问题更贴近日常办事效率与规则沟通——

– 差旅票务审批过长导致机票涨价甚至无票： 出差审批与票务购买审批流高度重叠（主管→负责人→公司领导），机票价格实时性强，等审批完成再买往往已涨价或无票、打乱行程。建议出差仍走原审批至公司领导；票务购买改为行政先审、部门负责人终审，缩短购票窗口。

– 订票体验： 尤其国外机票，价格差距不大时尽量减少转机次数。

– 调休规则沟通不足： 调休到期“一刀切”消除、未提前通知，影响工作动力；项目调休属个人假期，行政/人事若执行制度应事先告知；日常调休跨年至次年 7 月底作废，有人希望延长。差旅补助起止时点条款也偏笼统，建议明确国内/境外补助核算节点。

– 其他： 请假可增加“2 小时”选项；办公环境方面有人肯定行政认真负责，并建议增加月度生日集体活动。另有答卷反映办公网络/WiFi/VPN、会议室电脑配置等保障条件影响效率，属行政与信息化协同范畴。

5. 法务/审计： 核心张力是“控风险”与“保业务推进”的尺度——

– 总原则： 合同、供应商管理与审计制度具有双面性；若条款与处罚一律按公司单方极致安全执行，可能合作推不动、损失更大（如供应商处罚机制被形容为“双刃剑”）。法务、审计应是风险防控的“保护锁”，不应成为限制业务发展的“枷锁”；在合法合规与重大风险可控前提下，保留合理协商空间。

– 审计规范化与透明： 建议建立清晰、公开的审计规范标准；项目成本预算表制度尽快落地，并在总经办、财务、审计、人事备案，便于审计评价；项目完工总结复盘资料提交工程部经理时同步提交审计。

– 协同减负： 签约量上升后，纸质合同再分别移交财务、法务造成重复整理，建议以成本合约部归档为主，财务/法务优先用电子版或借阅，减少纸质留存份数。

– 劳动合规提醒： 有答卷指出加班一律调休、法定假加班报酬等问题，认为法务应对相关制度风险保持敏感（该观点情绪较强，宜作为合规复核线索，而非单一结论）。

6. 总原则（跨部门共识）： 保障部门应从“审批管控”更多转向“业务支持 + 风险保障”；主动参与打单与执行、常态化对接一线项目与海外痛点，避免管理要求与现场业务脱节；在制度正确、风险可控前提下，最大限度为业务和员工创造便利。

Q8 工作效率与状态（作答率 76%）

第一梯队诉求（强烈、跨岗位）

• 双休 / 单双休与调休规则：周六产出低、法定假叠加不合理、驻外调休不对等。

• 考勤打卡：28 楼电梯拥堵 + 必须连 WiFi，早高峰焦虑明显；建议楼下定位打卡/错峰/弹性。

• 流程减负：报销、出差计划/报告、多系统重复录入（施工日志等）。

第二梯队

• 任务穿插导致工作碎片化（技术部尤为突出：打单与执行抢时间）。

• 跨部门信息差、会议过长且“告状化”。

• 办公网络/VPN/电脑配置影响效率。

管理启示： 员工体验议题若不正式回应（哪怕分阶段试点），将削弱“建言有用”的组织信任。

Q9 团队氛围与文化建设（作答率 64%）

双面画像

• 部门内部：多数评价务实、融洽、互助。

• 公司跨部门：协同紧张、压抑感、各自为战、联谊不足。

活动建议共识

• 少形式、少纯爬山/纯聚餐；多兴趣运动、亲子游、跨部门联谊、经验分享。

• 团建不要变成变相开会；文化要服务经营（协作、客户、创新），不是口号。

Q10 开放题（作答率 36%）

开放题基本是对前述议题的强化：

• 再次呼吁双休与福利竞争力（司龄假/生日假等）。

• 晋升通道、提成周期与激励公平。

• 执行力与优胜劣汰、让肯干的人不吃亏。

• 会议效率、过度管理、资料统一归档平台。

• 关键组织心理： “集中反馈要有正面回应，否则下次没人认真写。”

五、矛盾与张力（决策时需正视）

| 张力 | 一端 | 另一端 | 建议处理原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛道宽度 | 聚焦做深 | 拓展新行业试错 | 主航道 70% 资源；试验仓 30% 且设退出标准 |
| 产能模式 | 轻资产集成 | 自有/参股工厂 | 先评估战略品类（如筒仓）小步试点，勿全面重资产化 |
| 管控强度 | 合规审计严格 | 业务速度与弹性 | 按金额/风险分级；小额高频事项简化 |
| 打单覆盖 | 广撒网获线索 | 重点项目精耕 | 强制分级；低价值线索标准化快响 |
| 休息制度 | 业务压力与现场节奏 | 人才吸引与工作日效率 | 可试点弹性双休：有事在岗、无事真休 |
| 追责文化 | 质量问责 | 怕错不敢干、先甩锅 | 先止损复盘，再按制度定责；鼓励担当 |

六、优先行动建议（90 天）

A. 立刻回应（0–30 天）：建立信任

| 序号 | 行动 | 建议责任 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 公布调研结果摘要与公司态度（采纳/研究中/暂缓及理由） | 总经办 | 全员通报 |
| A2 | 评估双休/弹性双休及调休规则优化方案 | 人力+总经办 | 试点方案 |
| A3 | 优化考勤：楼下定位/错峰/电梯拥堵缓解 | 行政+人力 | 规则更新 |
| A4 | 报销与小额费用简化清单（含海外特殊场景例外机制） | 财务 | 流程V2 |

B. 经营提效（30–60 天）：打单—执行闭环

| 序号 | 行动 | 建议责任 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 正式落地项目/线索三级分类与响应标准 | 业务+计划运营 | SOP+看板 |
| B2 | 询盘提资前置检查清单（业务必填） | 业务+技术 | 减少无效方案 |
| B3 | 重点项目复盘机制（成单/丢单/完工） | 计划运营 | 月度经营会输入 |
| B4 | 供应商分级与质检标准强化 | 成本合约+质检+工程 | 考核挂钩份额 |
| B5 | 品牌素材供给制度（重点项目强制采集） | 品牌+工程+业务 | 案例库起步 |

C. 能力建设（60–90 天）：组织与AI

| 序号 | 行动 | 建议责任 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | AI 试点：知识库+翻译/标书+办公账号 | 数字化牵头+各部门 | 2–3 个场景上线 |
| C2 | 新员工带教与关键岗位梯队计划 | 人力+各部门 | 师徒激励试点 |
| C3 | 跨部门联谊与经验分享常态化 | 人力+各部门 | 季度计划 |
| C4 | 明确“聚焦行业清单 + 第二曲线试验清单” | 经营层 | 战略一页纸 |

七、建议奖励与后续机制

调研动员中已承诺“好建议认真研究并给予奖励”。建议：

1. 优秀建言奖（个人）：按“问题清晰度 × 可落地性 × 经营价值”评选 5–10 条，公开表彰并兑现奖励。

2. 专项立项奖（团队）：对进入 90 天行动清单并落地见效的建议给予项目奖。

3. 闭环机制： 每季度发布《调研建议进展表》（已落地 / 进行中 / 暂缓原因），避免“只收集不反馈”。

4. 下一次问卷优化： 增加 8–12 道李克特量表（满意度/重要性），保留 3–5 道开放题，便于年度对比。

八、结语

本次调研最有价值的信号，不是“大家有意见”，而是 员工已经在用经营者视角思考公司：赛道如何取舍、口碑如何积累、打单如何聚焦、交付如何总控、AI 如何降本增效、组织如何从个人驱动升级为体系驱动。

公司若能在未来一个季度内完成三件事——公开回应、打通打单执行闭环、改善最集中的员工体验痛点——将把这次调研从“意见征集”升级为“管理升级的真实起点”。

报告基于《实荣2026财年内部管理调研》原始答卷文本分析生成；主题频次为关键词统计，供决策参考，不等于精确民意投票。